Новобурлуцький навчально-виховний комплекс«дошкільний навчальний заклад– загальноосвітня школа і – ІІІ ступенів»Печенізької районної ради Харківської області

НАКАЗ

|  | Новий Бурлук |  |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2017 |  | № 47 |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року

На виконання наказу відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації від 13.05.2017 року №134 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів  до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» у навчальному закладі   здійснюється робота щодо  підготовки матеріальної-технічної бази до початку нового навчального року та  стабільної роботи в опалювальному сезоні 2017-2018 років. До роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років заплановано підготувати будівлі та споруди: дошкільний навчальний заклад,  загальноосвітня школа. З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити заходи щодо підготовки навчального  закладу  до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року.                                                                                                          (Додаток 1).

2.Завгоспу Ісичку В.О.:

2.1. Забезпечити проведення заходів із підготовки матеріально-технічної бази навчального закладу  до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року.

До 15.08.2017

2.2. Здійснювати моніторинг  проведення ремонтних робіт у навчальному закладі.

До 21.08.2017

2.3.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2017/2018 навчального  року.

Протягом опалювального сезону

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК                                                                      О.О.Гриценко

З наказом ознайомлено                                                         В.О.Ісичко

Додаток

до наказу

від 08.06.2017  № 47

Заходи щодо підготовки навчального  закладу до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати наказ до початку нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018р, розробити заходи. | 08.06.2017 | Директор НВК |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт в навчальному закладі | До 15.08.2017 | Завгосп Ісичко В.О. |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 | До 21.08.2017 | Директор НВК, завгосп |
| 4 | Замінити у котельні школи крани для заливки води | До 21.08.2017 | Завгосп Ісичко В.О. |
| 5 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2017-2018 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2017 | Директор НВК, завгосп |
| 6 | Здійснити заміну котлів у школі | До 21.08.2017 | Директор НВК, завгосп Ісичко В.О. |
| 7 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Дпректор НВК, завгосп |
| 8 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Директор НВК |
| 9 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2017 | Завгосп Ісичко В.О. |
| 10 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2017 | Вчитель фізичної культури |
| 11 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2017 | Директор НВК |
| 12 | Здійснити поточні ремонти приміщень котелень ДНЗ та школи | До 15.08.2017 | Керівники НЗ |

Директор НВК                                                                                     О.О.Гриценк